BÀI TẬP: THEO DÕI GÓP Ý VÀ IMPROVEMENT

RikkeiAssist – đề xuất của Thu Hà, Scrum Master

# Phần 1 – Chu trình

Hai chu trình riêng, mỗi chu trình gắn với đúng một sự kiện. Chúng chỉ gặp nhau ở chỗ cùng nằm trong một file theo dõi, không gộp họp, không trộn nội dung. Mỗi sự kiện chỉ thêm khoảng 5 phút để rà bảng.

## Chu trình A – Góp ý (Sprint Review → Product Backlog)

Sprint Review → A1 Ghi nhận → A2 Hỏi rõ → A3 Gộp trùng → A4 PO xem xét Product Backlog (PBI hoặc "không làm" kèm lý do) → A5 Báo lại ở Sprint Review kế tiếp

| Bước | Việc làm | Ai cập nhật |
| --- | --- | --- |
| A1. Ghi nhận | Ghi nguyên văn góp ý tại Sprint Review: nguồn, nội dung, mã F-<Sprint>-<số>. Trạng thái "Mới". | Thu Hà |
| A2. Hỏi rõ | Cùng người góp ý làm rõ phạm vi, ngưỡng, rủi ro (ngay tại Review hoặc trong 2 ngày sau). Trạng thái "Cần làm rõ" hoặc "Đã làm rõ" kèm điều còn thiếu. | Minh Anh (PO) làm rõ, Thu Hà ghi |
| A3. Gộp trùng | Nếu cùng ý với góp ý cũ, nối hai mã bằng liên kết hai chiều. Không sửa, không xóa bản gốc. | Thu Hà, PO xác nhận |
| A4. Xem xét Product Backlog | PO chọn một: tạo PBI mới / gắn PBI sẵn có (ghi mã, bỏ dấu ? khi đã đối chiếu) / không làm (ghi lý do). | Minh Anh (PO) |
| A5. Báo lại | Ở Sprint Review kế tiếp, PO báo từng góp ý đang ở trạng thái nào. Cập nhật khi PBI được làm. | Minh Anh (PO), Developers khi PBI được làm |

## Chu trình B – Improvement (Sprint Retrospective → kiểm tra ở Sprint sau)

Retro Sprint N → B1 Chọn tối đa 2 Improvement → B2 Thực hiện trong Sprint N+1 → B3 Kiểm tra ở Retro Sprint N+1 → Đạt / Mở tiếp có chỉnh / Dừng → B4 Ghi lịch sử

| Bước | Việc làm | Ai cập nhật |
| --- | --- | --- |
| B1. Chọn Improvement | Cuối Sprint Retrospective Sprint N, nhóm chọn tối đa 2 Improvement. Mỗi cái ghi: hành động, người/nhóm theo dõi, ngày kiểm tra (Retro Sprint N+1), bằng chứng sẽ dùng. | Cả nhóm chọn, Thu Hà ghi |
| B2. Thực hiện | Làm trong Sprint N+1, đưa vào Sprint Backlog. Người theo dõi thêm một dòng bằng chứng khi có (ví dụ ở Daily Scrum). | Developers, người theo dõi |
| B3. Kiểm tra | Đầu Retro Sprint N+1 (khoảng 5 phút): người theo dõi trình bằng chứng. Nhóm quyết định: Đạt / Mở tiếp có chỉnh / Dừng (ghi lý do). | Người theo dõi trình, cả nhóm quyết |
| B4. Ghi lịch sử | Ghi quyết định và ngày vào bảng. Nếu mở tiếp, ghi hành động hoặc bằng chứng đã chỉnh và ngày kiểm tra mới. | Thu Hà |

Ranh giới: góp ý về sản phẩm phát hiện trong Retro được chuyển cho PO (chu trình A); vấn đề cách làm việc nảy ra ở Review được chuyển sang Retro (chu trình B). Trạng thái "tiếp nhận" chỉ có nghĩa là đã ghi, không phải đã xử lý.

# Phần 2 – Bảng theo dõi

Hai bảng riêng. Bảng góp ý gồm: Mã/Sprint, Nội dung và nguồn, Trạng thái làm rõ, Liên kết PBI, Việc tiếp theo. Bảng Improvement gồm: Mã/Sprint, Hành động và người theo dõi, Bằng chứng, Trạng thái, Quyết định/việc tiếp theo. Mỗi dòng là một lần cập nhật, không ghi đè dòng cũ.

## Bảng 1 – Góp ý: mẫu F-11-04

| Mã / Sprint | Nội dung và nguồn | Trạng thái làm rõ | Liên kết PBI | Việc tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 Sprint 11 | Trưởng nhóm CSKH: chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Mới. Chưa rõ ngưỡng | Không có | Hỏi rõ "không chắc chắn" là ngưỡng nào (PO) |
| F-11-04 Sprint 12 | Chưa có cập nhật nào được ghi lại (dữ liệu hiện có không cho thấy) | Vẫn chưa rõ ngưỡng | Không có | Lẽ ra phải cập nhật trạng thái ở bước A2 |
| F-11-04 Sprint 13 | Nhân viên CSKH ca tối nêu cùng ý (F-13-05): chuyển cho người ngay khi AI trả lời "tôi không chắc" | Hai góp ý cùng ý, vẫn chưa rõ ngưỡng | Không có | Nối F-11-04 ↔ F-13-05. PO làm rõ ngưỡng một lần cho cả hai trước Review Sprint 14, rồi quyết định tạo PBI hoặc không làm kèm lý do |

## Bảng 2 – Improvement: mẫu IM-11-02

| Mã / Sprint | Hành động và người theo dõi | Bằng chứng | Trạng thái | Quyết định / việc tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 Sprint 11 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng. Theo dõi: Developers. Kiểm tra: Retro Sprint 12 | Integration Test đầu tiên: Ngày 8 | Mở | Chờ kiểm tra ở Retro Sprint 12 |
| IM-11-02 Sprint 12 | Kiểm tra lần 1 | Ngày 7 | Mở, chưa đạt | Nhóm quyết mở tiếp (chưa có chỉnh) |
| IM-11-02 Sprint 13 | Kiểm tra lần 2 | Ngày 8. Quyền môi trường có từ Ngày 4 (quan sát Sprint 13) | Mở, chưa đạt (3 Sprint liên tiếp) | Không đóng. Mở tiếp có chỉnh: ghi thêm ngày cấp quyền và ngày PBI đầu sẵn sàng, tìm nguyên nhân ở Retro Sprint 14, cử một người cụ thể theo dõi |

# Phần 3 – Quy tắc xử lý

## Tình huống 1 – Chủ cửa hàng muốn tự động hóa 90%, CSKH muốn chuyển người sớm

Cả hai là góp ý sản phẩm, đi qua chu trình A, không vào Retro và không tự thành cam kết. Ghi nguyên văn cả hai, không chọn bên, nối với nhau là "góp ý xung đột". PO làm rõ từng bên: "90%" đo thế nào và rủi ro gì (F-12-11 hiện chưa ghi rủi ro); "không chắc chắn" là ngưỡng nào (F-11-04, F-13-05). Sau đó PO quyết định thứ tự trong Product Backlog và giải thích ở Sprint Review kế tiếp.

## Tình huống 2 – Góp ý trùng ý và liên kết PBI có dấu hỏi

Góp ý khác câu chữ nhưng cùng ý (F-11-04 và F-13-05) được nối bằng liên kết hai chiều, giữ cả hai nguồn, làm rõ một lần. Liên kết có dấu hỏi (F-12-07 với PBI-52?) giữ nguyên "chưa xác nhận" cho đến khi PO đối chiếu nội dung PBI-52 với góp ý. Khớp thì bỏ dấu ? và ghi ngày; không khớp thì ghi "không liên kết" và PO quyết định tạo PBI mới hay không. Không sửa hoặc xóa bản gốc.

## Tình huống 3 – PO muốn báo "đã tiếp nhận", Developer đề xuất đóng Improvement quá 1 Sprint

Báo cáo hiển thị số góp ý theo từng trạng thái (ghi nhận, đã làm rõ, đã đưa vào xem xét), không gộp vào "đã tiếp nhận". Với Sprint 13: 18 ghi nhận, 10 đã làm rõ, 5 đã đưa vào xem xét. Improvement không bị đóng vì để lâu; chỉ đổi trạng thái khi cả Scrum Team quyết định công khai ở Retro, theo ba lựa chọn: Đạt (có bằng chứng), Mở tiếp có chỉnh, hoặc Dừng (ghi lý do, giữ lại trong lịch sử). Áp dụng:

| Improvement | Quyết định đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Mở tiếp có chỉnh | Integration Test đầu tiên Ngày 8, 7, 8 qua 3 Sprint nên chưa đạt, nhưng vẫn còn phù hợp. Đóng thì mất thông tin. Cần đo thêm và tìm nguyên nhân (xem bảng 2). |
| IM-12-04 | Dừng | Bằng chứng hiện có là kênh không còn dùng, nên không còn việc để theo dõi. Gia Huy trình bằng chứng ở Retro, nhóm xác nhận kênh sẽ không quay lại, ghi "Dừng", lý do, ngày, người quyết định. |
| IM-13-03 | Mở tiếp thêm một lần kiểm tra | Mới kiểm tra một lần (hai phiên Pairing, thời gian tái hiện giảm). Kiểm tra lần 2 xác nhận mức giảm duy trì thì ghi Đạt. |

## Tiêu chí đo được sau 3 Sprint (Sprint 14–16)

Ngày chạy Integration Test đầu tiên sớm hơn hoặc bằng Ngày 5 trong ít nhất 2 trong 3 Sprint, so với Ngày 7–8 ở Sprint 11–13. Số liệu lấy từ cột Bằng chứng của IM-11-02. Nếu chỉ họp đúng lịch mà ngày này không đổi, chu trình chưa tạo ra thay đổi thật.